| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年第三批保障性住房开工计划项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目所在区 | 项目名称 | 建设主体/实施主体 | 套数总计(套/间) | 其中 |  |  | 开工情况 |
|  |  |  |  |  | 集体经营性建设用地建设 | 非居住存量房屋改建 | 产业园区配套用地建设 |  |
| 合计 |  |  |  | 8083 | 4161 | 2507 | 1415 |  |
| 1 | 朝阳区 | 北京泊寓安贞项目 | 北京万泊住房租赁有限公司 | 202 |  | 202 |  | 已开工 |
| 2 | 房山区 | 房山区琉璃河镇平各庄村集租房（含集中医学观察点）项目 | 北京市燕房保障性住房建设投资有限公司 | 2911 | 2911 |  |  | 已开工 |
| 3 | 昌平区 | 极客丛林公寓 | 北京昌平科技园发展有限公司 | 470 |  | 470 |  | 已开工 |
| 4 | 昌平区 | 龙域中心西区公寓 | 北京住总万科房地产开发有限公司 | 144 |  | 144 |  | 已开工 |
| 5 | 昌平区 | 奇点中心公寓 | 北京昌科金慧科技有限公司 | 395 |  | 395 |  | 已开工 |
| 6 | 昌平区 | 三一北京制造中心机器视觉及配套建设项目（3-1地块） | 北京市三一重机有限公司 | 1415 |  |  | 1415 | 2022年12月 |
| 7 | 大兴区 | 大兴区黄村镇狼垡地区集体产业用地2号地DX00-1002-L07地块F81绿隔产业用地（集体租赁住房）项目 | 北京中化学置业有限公司 | 1250 | 1250 |  |  | 已开工 |
| 8 | 经开区 | 通州区台湖镇4-1-020于地块F2公建混合住宅和4-035等地块F3其他类多功能用地项项目 | 北京安臻企业管理有限公司 | 1296 |  | 1296 |  | 2022年12月 |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年保障性租赁住房规范管理项目计划表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目所在区 | 项目名称 | 建设主体/实施主体 | 套数总计(套/间) | 其中 | 开工情况 |
|  |  |  |  |  | 存量住房改造、转化 |  |
| 合计 |  |  |  | 6558 | 6558 |  |
| 1 | 朝阳区 | 马泉营车辆段租赁房项目 | 北京市崔各庄农工商联合公司/北京市朝阳区保障性住房发展有限公司 | 2890 | 2890 | 已建成 |
| 2 | 海淀区 | 西山枫景苑 | 海淀区保障性住房发展有限公司 | 322 | 322 | 已建成 |
| 3 | 海淀区 | 芳怡园 | 海淀区保障性住房发展有限公司 | 275 | 275 | 已建成 |
| 4 | 海淀区 | 学院路北端 | 海淀区保障性住房发展有限公司 | 179 | 179 | 已建成 |
| 5 | 石景山 | 37度公寓 | 北京首实创业公寓管理有限公司 | 2700 | 2700 | 已建成 |
| 6 | 大兴区 | 中建大兴星寓 | 北京筑兴房地产开发有限公司 | 192 | 192 | 已建成 |

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年第三批保障性住房红线外配套市政基础设施建设计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目所在区 | 项目名称 | 建设主体/实施主体 | 套数总计(套/间) | 市政工程规划方案综合（填已完成/编制中） | 项目红线外市政基础设施情况 |  |  |  |  |  |  | 存在问题（主次干路、支路、管线） | 红线外配套市政道路名称 | 道路等级 | 长度（米） | 道路建设主体名称 |
|  |  |  |  |  |  | 红线外市政基础设施是否完备（是/否） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 道路 | 给水 | 雨水 | 污水 | 电力 | 燃气 | 热力 |  |  |  |  |  |
| 1 | 朝阳区 | 北京泊寓安贞项目 | 北京万泊住房租赁有限公司 | 202 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 现状路 | —— | —— | —— |
| 2 | 朝阳区 | 马泉营车辆段租赁房项目 | 北京市崔各庄农工商联合公司/北京市朝阳区保障性住房发展有限公司 | 2890 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 现状路 | —— | —— | —— |
| 3 | 海淀区 | 西山枫景苑 | 海淀区保障性住房发展有限公司 | 322 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 现状路 | —— | —— | —— |
| 4 | 海淀区 | 芳怡园 | 海淀区保障性住房发展有限公司 | 275 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 现状路 | —— | —— | —— |
| 5 | 海淀区 | 学院路北端 | 海淀区保障性住房发展有限公司 | 179 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 现状路 | —— | —— | —— |
| 6 | 石景山 | 37度公寓 | 北京首实创业公寓管理有限公司 | 2700 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 现状路 | —— | —— | —— |
| 7 | 房山区 | 房山区琉璃河镇平各庄村集租房（含集中医学观察点）项目 | 北京市燕房保障性住房建设投资有限公司 | 2911 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 现状路 | —— | —— | —— |
| 8 | 昌平区 | 极客丛林公寓 | 昌发展通过区政府指导收购获得产权 | 470 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 现状路 | —— | —— | —— |
| 9 | 昌平区 | 龙域中心西区公寓 | 北京住总万科房地产开发有限公司 | 144 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 现状路 | —— | —— | —— |
| 10 | 昌平区 | 奇点中心公寓 | 北京昌科金慧科技有限公司 | 395 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 现状路 | —— | —— | —— |
| 11 | 昌平区 | 三一北京制造中心机器视觉及配套建设项目（3-1地块） | 北京市三一重机有限公司 | 1415 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 现状路 | —— | —— | —— |
| 12 | 大兴区 | 大兴区黄村镇狼垡地区集体产业用地2号地DX00-1002-L07地块F81绿隔产业用地（集体租赁住房）项目 | 北京中化学置业有限公司 | 1250 | 编制中 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 项目周边道路及管线方案目前暂未确定 | 2号地纵四路 | 城市支路 | 191 | 北京兴业利民置业有限公司 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 芦花路 | 次干路 | 1855 | 待定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 横一路 | 城市支路 | 2920 | 待定 |
| 13 | 大兴区 | 中建大兴星寓 | 北京筑兴房地产开发有限公司 | 192 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 南侧道路受南侧项目停工影响尚未开通 | 北兴路 | 主干路 | 1996 | 北京大兴经济开发区开发经营总公司 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规划路 | 城市支路 | 未确定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规划路 | 城市支路 | 未确定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和畅街 | 次干路 | 700 | 北京城建集团有限责任公司 |
| 14 | 经开区 | 通州区台湖镇4-1-020于地块F2公建混合住宅和4-035等地块F3其他类多功能用地项项目 | 北京安臻企业管理有限公司 | 1296 | 已完成 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 现状路 | —— | —— | —— |